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广州市广外附设外语学校
2021年暑假工程施工监理
比
选
文
件
项目编号： GWWX竞标2021—J004
2021年6月

感谢贵公司参与本次组织的广州市广外附设外语学校2021年暑假工程项目施工监理比选采购项目。
1、 采购项目名称：广州市广外附设外语学校2021年暑假工程项目施工监理比选采购项目。
2、 采购限价总金额：合计134646.79元（其中包组一：47062.18元，包组二：44387.82元，包组三：43196.79元）
3、 用户需求：
项目内容：按建筑工程建设监理有关规定，对以下三个包组合计5个工程（工程总预算金额：人民币 约4080205.55元）的项目安装、施工全过程和保修期内进行监理，包括材料验收、施工组织、施工进度及质量保证、施工安全、竣工验收等。

包组一：
校园供水管网改造工程：部分水管更换为HDPE给水管和不锈钢管、部分水管增加闸阀和止回阀、部分水管增加水表、路面拆除和恢复（含沥青路面、水泥混凝土路面、人行道块路面）、新建混凝土井、校园地下供水管网勘探测绘等事项。招标控制价为1,426,126.53元。
包组二：
小学生宿舍2号楼修缮工程：所有宿舍卫生间、洗漱间、阳台吊顶，2楼办公室、宿舍和公共区域油漆翻新，洗漱台挡水加高、金属面油漆（镀锌线槽和金属电箱）、宿舍纱窗更换为金刚网纱窗、卫生间和沐浴间门更换、卫生间灯更换、配电箱刷漆、线槽刷漆、更换宿舍灯开关、卫生间灯更换、宿舍紫外线消毒灯和日光灯更换、更换紫外消毒灯单极开关、宿舍和卫生间照明开关更换等事项。中标金额为1345085.36元。
包组三：
（1）教学楼厕所隔板更换工程：教学楼5、6、7栋卫生间旧抗倍特板成品隔断拆除和新板安装、教学楼5栋女卫生间洗手台旧隔板拆除和新板安装等事项。中标金额为403034.43元。
（2）教学楼4栋翻新（含一楼地砖）工程：楼梯间磁砖翻新、课室和楼梯间油漆翻新、首层走廊消防管翻新、首层地面磁砖更换等事项。中标金额为721623.56元。
（3）大运动场雨棚除锈翻新工程：钢结构雨棚立柱油漆翻新、水平拉杆翻新、屋面檩条等结构杆件翻新、钢结构造型墙翻新、混凝土坐凳翻新、部分运动场复合硅PU地面修复等事项。中标金额：184335.67元。
本项目推荐三名成交候选人，最终确定3名成交人。包组一由第一成交人承接，包组二由第二成交人承接，包组三由第三成交人承接。
2、 服务要求：

2．1工程建设地点：广州市白云区广花一路599号（广州市广外附设外语学校校内）

2．2监理服务期：
（1）施工阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、备案管理为止；

（2）竣工结算期：完成竣工结算审核的全过程（竣工结算先由监理单位审核施工单位上报的竣工结算并出具初步的审核报告（含电子档），采购人将施工单位的竣工结算资料连同监理的审核报告报送广东外语外贸大学审计部门审核或经学校委托有关咨询机构审核为准）；

（3）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止。

3、 质量目标：合格。

4. 计划开工日期为：暂定为2021年7月，具体的开工时间待甲方通知后方可进场（进场前监理人员按政府相关部门和学校的规定申请入校）。
5、人员要求：

包组一：市政专业监理工程师1名（驻点）
包组二：土建专业监理工程师1名（驻点），水、电专业监理工程师1名（按项目进度要求配置）
包组三：土建专业监理工程师2名（驻点）（按项目进度要求配置）
四、参选供应商资格
1、投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；
2、投标人应具有建筑工程监理丙级或以上企业资质。

3、投标人没有处于被责令停业的状态。

4、投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

5、本项目不接受联合体投标。
五、报价：

按照比选文件依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件所规定的计价方式及计价范围结合比选文件，各投标人在0%至-20%范围内自行报价。（本次报价只报浮动幅度值）
   六、参选文件要求

1、参选文件须密封包装,标注项目名称,并在封袋的封口加盖参选单位公章。
2、参选文件内容：

1）参选单位营业执照复印件并加盖法人印章和公章。

2）法定代表人证明书及法人代表授权书。

3）参选人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

4）参选文件里面需有详细的参选方案，报价表必须加盖单位公章。

3、参选文件有下列情况之一者将视为无效参选文件：
1）参选文件未按规定密封、封袋未标注项目名称、封口未盖章。
2）参选文件未盖参选人公章。
3）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。
七、履约保证金
履约保证金的交纳：本采购项目履约保证金为中选金额的5%，中选人需在签订合同前以支票或现金形式向采购人交纳或在支付第一期费用时扣留。
履约保证金的返还。履约保证金于验收合；格后5个工作日内退还给中选人（无息）。
八、费用支付

1、本合同签订生效后10日内,委托人应向监理人支付监理服务费暂定合同总价的10%作为预付款；
2、 监理报酬款按工程进度分阶段进行支付：
（1）工程正式签发开工令7天内，委托人支付暂定监理费合同额的10%给监理人。
（2）工程量完成50%后7天内，委托人支付监理费30%给监理人（按工程中标价计算监理费）。
（3）工程竣工验收合格7天内，委托人支付监理费30%给监理人（按工程中标价计算监理费）。
（4）工程结算资料和监理资料整理移交及工程结算审定后7天内，委托人支付监理费27%给监理人（按结算审核价计算监理费）。
（5） 保修期满后7天内，办理支付余下的3%。
3、监理费中已包括了为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的全部费用：监理成本、税金和利润（包括办公及检测仪器费、工资、加班费、食宿、通讯、交通及其后勤保障等）。
4、监理费的结算办法:需要送大学审计处审计的工程项目，以大学审计处或审计处委托咨询公司审定的工程结算价为监理费计价基础，按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）施工监理服务收费基准价下浮  20  %计费计取，监理单位初审的工程结算价高于大学审计处委托咨询公司审定的工程结算价的5%及以上时，按两者差额的10%扣减监理费。
九、评审办法

1、学校组织评审小组，对比选人的投标资格进行资格和符合性审查，资格和符合性审查符合者进入评审环节，若不符合则当无效参选。根据参投供应商提供的参选文件进行综合评审，本次比选采用综合评分法。
2、技术、商务及价格评审
评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：
	评估因素
	技术商务
	价格

	权重
	70
	30分


3、评审如下：
1） 按附件一进行资格性和符合性审查。

2） 资格和符合性审查符合者进入技术商务评审。
3） 价格评审
各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：   价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值
评标总得分及统计：将各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

注：所有参选文件须按技术商务评审内容编制，要做好目录和排序。
十、开启时间及联系人

1、报名领比选文件时间：2021年6月 22日至6月27日。

上午8:00至11:30         下午14:30至17:00

2、报名领比选文件地点：广州市广外附设外语学校新大门保卫室（广花一路599号）
3、报名时凭营业执照复印件、资质证书（加盖公章）领取比选文件（注：每个包组均须独立提交资料报名）。

4、开启时间：2021年6月28日上午9:30

5、开启地点：广州市广外附设外语学校门口保卫室（暂定）
6、联 系 人： 区老师     联系电话： 020-36247732

2021年6月22日 
附件一：资格和符合性审查表
资格和符合性审查表
	评审内容
	报价人A
	报价人B
	报价人C

	资格性审查
	报价人资质是否符合比选文件的要求
	
	
	

	
	资格证明文件是否齐全
	
	
	

	符合性审查
	没有被评委认定为低于成本的报价（按比选文件要求报价）
	
	
	

	
	报价是固定唯一价
	
	
	

	
	参选文件符合比选文件的要求
	
	
	

	结论
	
	
	


注：1、报价人分栏中填写“○”表示该项符合比选文件要求，“×”表示该项不符合比选文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该报价人报价文件符合比选文件要求，“不通过”表示该报价人报价文件不符合比选文件要求。

3、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该报价人通过初步评审，否则不通过。
附件二：技术商务评分表
技术商务评分表

	序号
	评审项目
	评审内容
	分值

	1
	对监理工作的熟悉程度及重点难点分析
	对监理项目运作是否熟悉，对本项目的重点、难点的分析是否透彻，应对的建议是否合理可行。
（1）对监理项目运作熟悉，对本项目的重点、难点的分析透彻，应对的建议合理可行，得10分；
（2）对监理项目运作较熟悉，对本项目的重点、难点的分析较透彻，应对的建议较合理可行，得7分；
（3）对监理项目运作了解一般，对本项目的重点、难点的分析一般，应对的建议操作性一般，得4分；
（4）对监理项目运作欠熟悉，对本项目的重点、难点的分析略模糊，应对的建议欠合理，得1分。
	10

	2
	项目整体服务总体方案
	对项目内容的总体方案合理性、经济性、可操作性进行综合评价：
（1）总体方案合理性高、经济性高、可操作性强，得16分；
（2）总体方案合理性较高、经济性较高、可操作性较强，得10分；
（3）总体方案合理性一般、经济性一般、可操作性一般，得5分；
（4）总体方案合理性较差、经济性较差、可操作性较差，得1分。
	16

	3
	监理服务质量保证措施
	（1）质量保证措施详细、具体，可行性高、可操作性强，得10分； 
（2）质量保证措施可行性、可操作性较高，得7分； 
（3）质量保证措施可行性、可操作性一般，得4分；
（4）质量保证措施可行性、可操作性欠佳，得1分；
	10

	4
	拟投入项目总监、总监代表素质
	一、项目负责人（总监理工程师）
（1）具备五年或以上注册监理工程师资格得2分。（以批准日期为准）
（2）获得省级及以上建设监理行业优秀监理工程师奖项的得1分；
二、总监理代表
（1）具备建筑、市政类专业高级工程师或以上职称得2分；建筑、市政类专业中级工程师职称得1分；
注：上述二项人员不能重复，须提供相关资料复印件并加盖供应商公章）
	5

	5
	安全、文明施工监督管理
	根据供应商的安全、文明施工监督管理进行综合评价：
（1）监督管理方法合理有效，措施具体、针对性强，得12分；
（2）监督管理方法一般，有针对性和措施，得7分；
（3）监督管理方法欠合理或措施欠具体或针对性弱的，得4分；
（4）监督管理方法不合理或措施不具体或无针对性的，得1分；
	12

	6
	监理人员配置
	供应商拟派监理人员的岗位设置合理、专业配套齐全、所有人员全部持证上岗。
（1）监理人员组成中必须具备：房建、市政、给排水、造价、安全专业人员，同时必须具备大专或以上学历，每提供1个专业人员得2分，全部满足得10分（专业要求以所学专业或职称或资格专业为准）；
（须提供相关资料复印件并加盖供应商公章）
	10

	7
	同类业绩
	2018年1月1日（以合同签订时间为准）至今监理过同类工程业绩每项得2分，最多得12分。没有不得分。
（需提供合同复印件加盖供应商公章作为证明材料）
	12

	合计
	70


附件三：价格部分

报价一览表
项目名称：广州市广外附设外语学校2021年暑假工程项目施工监理
项目编号：GWWX竞标2021—J004
人民币/元

	项目内容
	报价
	备注

	
	
	


注：1.报价人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。
3.此表为包组一、包组二、包组三的综合报价，请各投标人综合考虑。
响应报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
响应报价人名称（签章）：
日期：   年   月   日
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