PAGE  

广州广外外籍人员子女学校
2024年暑假工程施工监理采购
比
选
文
件
项目编号：GWWJ 2024—C001
2024年6月

感谢贵公司参与本次组织的广州广外外籍人员子女学校2024年暑假工程项目施工监理采购比选项目。
1、 采购项目名称：广州广外外籍人员子女学校2024年暑假工程项目施工监理采购比选项目。
2、 采购限价总金额：合计83041.54元
3、 用户需求：
1、 项目内容：
按建筑工程建设监理有关规定，对以下2个工程（工程总预算金额：人民币 约2960482.55元）的项目施工全过程和保修期内进行监理，包括投资控制、材料验收、施工组织、施工进度及质量保证、施工安全、竣工验收、质量保修等。内容如下：
学生宿舍1栋维修改造二期: 包括宿舍和洗衣房地砖拆除，阳台、卫生间墙面瓷砖和宿舍踢脚线拆除，走廊、楼梯间、宿舍、洗衣房墙面和天花腻子层铲除，走廊天花重新满刮腻子和油漆，楼梯间及通道地面和楼梯段面新铺防滑地砖，楼梯间1200nn墙裙新铺墙砖，重做楼梯铝合金扶手，洗衣房地面新做防水和铺地砖，部分宿舍新砌砖墙，二、四层卧室地面新铺地砖，宿舍墙面和天花重新满刮腻子和油漆，新做铝合金推拉门，漱洗间新做防水、新铺地砖、墙砖，沐浴间新做防水、新铺地砖、墙砖，卫生间新做防水、新铺地砖、墙砖，更换更换窗式金属防雨百叶排气扇，新装卫生间坐式大便器，新装洗手台冷热水龙头等工程内容事项。工程招标金额为1983689.17元。
高教楼装修改造工程二期（2-3楼）：包括走廊、楼梯间、教室原天花漆面翻新，音乐室、楼梯间、走廊、教室、走廊外平台、室内楼梯间、走廊地面胶地面面层块料拆除，音乐室、楼梯间、走廊立面面层层块料拆除，教室原墙面漆面打磨翻新，教室地面重新铺防滑地砖，课室墙面铺集成板墙裙，走廊地面铺防滑地砖和墙面喷(刷)白色无机涂料，走廊墙裙铺贴瓷砖，新做玻璃栏杆，金属(塑钢)门更换，楼梯段面铺贴防滑地砖，楼梯井侧墙面铺贴集成板，楼梯安装实木扶手，楼梯段面铺贴防滑地砖，更换窗式换气扇，安装LED平板灯，更换给排水管，更换厕所小便器和大便器等工程内容事项。工程招标金额为976793.38元。
本项目推荐一名成交候选人。
2、 服务要求：

2．1工程建设地点：广州市白云区广花一路599号（广州广外外籍人员子女学校校内）

2．2监理服务期：
（1）施工阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、备案管理为止，其中包括的监理内容有对项目施工的整体建议、施工难点、重要分部施工注意事项、审图等；

（2）竣工结算期：完成竣工结算审核的全过程（竣工结算先由监理单位审核施工单位上报的竣工结算并出具初步的审核报告（含电子档和软件版），采购人将施工单位的竣工结算资料连同监理的审核报告报送经学校委托有关咨询机构审核为准）；

（3）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止。

3、 质量目标：合格。

4. 计划开工日期为：暂定为2024年7月初，具体的开工时间待采购人通知后方可进场。
5、人员要求：

人员配置不少于：项目总监1名，需具备房屋建筑工程专业注册监理工程师执业资格证书；项目总监代表1名，需具备房屋建筑工程专业注册监理工程师执业资格证书；土建专业监理工程师2名（驻点），需具备土建专业监理工程师资格证书，安装专业监理工程师1名（随着工程进度安排），需具备安装专业监理工程师资格证书。
四、参选供应商资格
1、供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供声明函，加盖供应商公章）；
2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；
3、供应商应具有建筑工程监理丙级或以上企业资质。

4、供应商没有处于被责令停业的状态。

5、供应商没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内（提供承诺函，格式自拟）。

6、本项目不接受联合体参选。
五、报价

依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件所规定的计价方式及计价范围结合本比选文件，各供应商报价范围应在0%至20%内自行报价。（本次报价为下浮率）。
 六、参选文件符合性要求

1、参选文件须密封包装,标注项目名称,并在封袋的封口加盖参选单位公章。
2、参选文件内容：

1）供应商营业执照复印件并加盖法人印章和公章。

2）法定代表人证明书及法人代表授权书。

3）参选人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

4）参选文件里面需有详细的参选方案，报价表必须加盖单位公章。
5) 所有参选文件须按技术商务评审内容编制并要做好目录和排序。
3、参选文件有下列情况之一者将视为无效参选文件：
1）参选文件未按规定密封、封袋未标注项目名称、封口未盖章。
2）参选文件未盖参选人公章。
3）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。
七、履约保证金
履约保证金的交纳：本采购项目履约保证金为中选金额的5%，中选人需在签订合同前以支票或现金形式向采购人交纳或在支付第一期监理费用时扣留。
履约保证金的返还：履约保证金于由采购人委托的第三方咨询单位工程结算审核后5个工作日内退还给中选人（无息）。
八、合同签订和费用支付

1、中选人中选后，双方暂按计算后的成交金额（监理费=工程建安费（按工程的金额（中标金额（计算进度款）、工程结算金额（计算总监理费））为基准价）*3.3%*0.85（工程复杂程度调整系数）*（1-中标下浮率））签订合同，待所有工程项目开工后重新计算金额并支付相应的监理进度款，待工程项目结算后重新计算监理结算款。
2、工程开工后,委托人应向监理人支付监理服务费（按工程中标价重新计算监理费）的10%作为预付款；
3、监理报酬款按工程进度分阶段进行支付：
（1）工程量完成50%后7天内，委托人支付监理费30%给监理人（按工程中标价计算监理费）。
（2）工程竣工验收合格7天内，委托人支付监理费30%给监理人（按工程中标价计算监理费）。
（3）工程结算资料和监理资料整理移交及工程结算审定后7天内，委托人支付监理费27%给监理人（按结算审核价计算监理费）。
（4）保修期满后7天内，办理支付余下的3%。
3、监理费中已包括了为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的全部费用：监理成本、税金和利润（包括办公及检测仪器费、工资、加班费、食宿、通讯、交通及其后勤保障等）。
4、监理费的结算办法: 监理费=工程建安费（按工程的金额（中标金额（计算进度款）、工程结算金额（计算总监理费））为基准价）*3.3%*0.85（工程复杂程度调整系数）*（1-中标下浮率），监理单位初审的工程结算价高于采购人委托第三方咨询公司审定的工程结算价的5%及以上时，按两者差额的10%扣减监理费。
九、评审办法

1、学校组织评审小组，对比选人的投标资格进行资格和符合性审查，资格和符合性审查符合者进入评审环节，若不符合则当无效参选。根据参投供应商提供的参选文件进行综合评审，本次比选采用综合评分法。
2、技术、商务及价格评审
评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：
	评估因素
	技术商务
	价格

	权重
	70
	30分


3、评审如下：
1） 按附件一进行资格性和符合性审查。

2） 资格和符合性审查符合者进入技术商务评审，若有效参选人不足三家时，按招标法规定重新招标。
3） 价格评审
各有效投标人的评标价中，取最低下浮率作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：
A公司价格评估得分=（基准价÷评审价）×30
评标总得分及统计：将各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

 十、开启时间及联系人

1、报名领比选文件时间：2024年6月27日至7月4日（6月30日-7月2日中考原因不接受报名）。

上午8:30至11:30         下午14:30至17:00

2、报名领比选文件地点：广州市白云区广花一路599号广州广外外籍人员子女学校高教楼104办公室
3、报名时凭营业执照复印件（须加盖公章）领取比选文件。

4、开启时间：2024年7月5日上午9:30

5、开启地点：广州市白云区广花一路599号广州广外外籍人员子女学校高教楼一楼小学阶梯教室
6、项目联系人： 钟老师     联系电话： 020-36246973，13602410564
2024年6月27日 
附件一：资格和符合性审查表
资格和符合性审查表
	评审内容
	报价人A
	报价人B
	报价人C

	        资格性审查
	1、供应商已满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
	
	
	

	
	2供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
	
	
	

	
	3、供应商具有建筑工程监理丙级或以上企业资质。
	
	
	

	
	4、供应商没有处于被责令停业的状态。
	
	
	

	
	5、供应商没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。
	
	
	

	
	6、供应商不是联合体参选。
	
	
	

	符合性审查
	1、参选文件已密封包装,标注项目名称,并在封袋的封口加盖参选单位公章。
	
	
	

	
	2、供应商已提供营业执照复印件并加盖公章。
	
	
	

	
	3、供应商已提供法定代表人证明书及法人代表授权书。
	
	
	

	
	4、供应商已提供参选人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。
	
	
	

	
	5、参选文件已有详细的参选方案，报价表必须加盖单位公章。
	
	
	

	
	6、参选文件已按技术商务评审内容编制并要做好目录和排序。
	
	
	

	结论
	
	
	


注：1、报价人分栏中填写“○”表示该项符合比选文件要求，“×”表示该项不符合比选文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该报价人报价文件符合比选文件要求，“不通过”表示该报价人报价文件不符合比选文件要求。

3、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该报价人通过初步评审，否则不通过。

附件二：技术商务评分表
技术商务评分表

	序号
	评审项目
	评审内容
	分值

	1
	项目整体理解程度及重点难点分析
	对二个工程项目建设具有全面的了解，分析项目建设重点、难点，并能提出相应的监理措施。
（1）对二个工程项目建设具有全面的了解，对于重点、难点的分析透彻，对相应的监理措施合理可行，得10分；
（2）对二个工程项目建设较熟悉，对于重点、难点的分析较透彻，对相应的监理措施较合理可行，得7分；
（3）对二个工程项目建设了解一般，对于重点、难点的分析一般，对相应的监理措施操作性一般，得4分；
（4）对二个工程项目运作欠熟悉，对于重点、难点的分析略模糊，对相应的监理措施欠合理，得0分。
	10

	2
	项目建设三控二管控制的方法及措施方案
	根据各参选人对二个工程项目建设的投资、质量、进度控制措施和管理办法方案、组织与协调、信息管理和合同管理进行综合评审：
（1）总体方案合理性高、可操作性强，得12分；
（2）总体方案合理性较高、可操作性较强，得8分；
（3）总体方案合理性一般、可操作性一般，得4分；
（4）总体方案合理性较差、可操作性较差，得0分。
	12

	3
	拟投入项目总监、总监代表素质
	一、项目负责人（总监理工程师）
1、拟投入项目总监具备房屋建筑工程专业注册监理工程师的，得2分；
2、拟投入项目总监具有房屋建筑工程专业注册二级造价师（或以上）执业资格证的，得2分；
3、拟投入项目总监具有房屋建筑工程专业高级工程师证书的，得2分；
4、项目总监执业年限（房屋建筑工程专业）
执业资格20年以上（含），得4分；
执业资格10年以上（含）20年以下（不含），得2分；
执业资格10年以下（不含），得1分。
注：本小项最高得10分，执业资格年限以监理工程师执业资格证书批准日期算起至今。提供复印件并加盖公章，否则得0分。
二、总监理代表
1、拟投入项目总监代表具备房屋建筑工程专业注册监理工程师的，得4分；
2、拟投入项目总监代表具有建筑工程中级职称或以上，得4分；
3、其他情况不得分。
注：本小项最高得8分。提供复印件并加盖公章，否则得0分。
	18

	5
	安全、文明施工监督管理
	根据参选人对二个工程项目的安全、文明施工监督管理进行综合评审：
（1）监督管理方法合理有效，措施具体、针对性强，得12分；
（2）监督管理方法一般，有针对性和措施，得7分；
（3）监督管理方法欠合理或措施欠具体或针对性弱的，得4分；
（4）监督管理方法不合理或措施不具体或无针对性的，得1分；
	12

	6
	监理人员配置
	监理人员配备齐全，（除项目总监、总代以外）至少2个，具有房屋建筑工程专业监理工程师、安装工程专业监理工程师证书的，每提供一个得2分，其它的不得分，本小项最高得8分。
注：须提供复印件并加盖公章，否则得0分。
	8

	7
	同类业绩
	供应商自2021年1月1日以来监理过的同类房屋建筑装修工程项目业绩，每个得2分，最多得10分。
注：提供监理关键页合同复印件，以合同签订时间为准，并加盖公章，否则得0分。
	10

	合计
	70


注：1、各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。
2、本表中如要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，供应商未按要求提交的，该项评分为零分。
3、本表中如有要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分。
4、本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。
附件三：价格部分

报价一览表
项目名称：广州广外外籍人员子女学校2024年暑假工程项目施工监理
项目编号：GWWJ 2024—C001
	项目名称
	下浮率
	备注

	广州广外外籍人员子女学校2024年暑假工程项目施工监理
	
	


注：1、报价人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、此表是比选文件的必要文件，是比选文件的组成部分。
3、计算各投标人在0%至20%范围内自行报价。（本次报价只报下浮）。
4、各有效参选人的报价作为基准价（价格分计算时的各参选人基准价为所报下浮率），取最高下浮率作为评审价，各有效参选人的价格评分统一按照下列公式计算：
A公司价格评估得分=（基准价÷评审价）×30
备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
响应报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
响应报价人名称（签章）：
日期：   年   月   日

PAGE  
5

